	අනු අංකය
	වසම
	මාර්ගයේ නම
	ප්‍රතිපාදන මුදල (රු.)
	සාධ්‍යතා වාර්තා ලබා දී ඇත/නැත
	ඇස්තමේන්තු සකස් කර ඇත/නැත
	ගිවිසුම් ගත වී ඇත/නැත
	භෞතික ප්‍රගතිය

	01
	මහගම
	මහගම වසම  ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාල මාවත කොන්ක්‍රීට් අතුරා සංවර්ධනය කිරිම
	2,000,000.00
	√
	√
	√
	වැඩ ආරම්භ කර ඇත.

	02
	හබරත්තාවෙල
	හබරත්තාවෙල  වසම හිගුරගෙදර කඩේ ඉදිරිපිට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් අතුරා සංවර්ධනය කිරිම
	2,000,000.00
	√
	√
	√
	වැඩ ආරම්භ කර ඇත.

	03
	හබරුගල
	හබරුගල වසම  වම් ඇල අසල සිට හබරුගල පාසල දක්වා ඇති මාර්ගයේ බෝක්කුව ඉදිකිරීම
	2,000,000.00
	√
	√
	-
	-

	04
	කටුපිලගම
	කටුපිලගම වසම  ශ්‍රී කාවන්තිස්ස විහාරස්ථානය අසල සිට ගිනිගල්පැලැස්ස දක්වා ඇති මාර්ගයේ උපසේන කඩේ අසල C-2 ඇල හරහා කොන්ක්‍රීට්  බෝක්කුව ඉදිකිරීම
	2,000,000.00
	√
	√
	√
	වැඩ ආරම්භ කර ඇත.

	05
	හබරළුවැව
	හබරළුවැව වසම  ජී.පියදාස මයා,728 දරණ නිවස අසල සිට ඉඩම් අංක 718/1, ජී.තුෂාර මහතාගේ නිවස අසල දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම හා බෝක්කුව ඉදිකිරීම
	2,000,000.00
	√
	√
	√
	-

	06
	මුතුමිණිගම
	මුතුමිණිගම වසම  පෙර පාසල අසල සිට පාසල් මාර්ගය දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම
	2,000,000.00
	√
	√
	√
	-

	07
	සෙවනගල
	සෙවනගල වසම  ලක්සිරිගම හා නවෝදාගම අතර මාර්ගය 176/2 සිට 110/1 දක්වා කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම
	2,000,000.00
	√
	√
	√
	වැඩ ආරම්භ කර ඇත.


ග්‍රාමීය මාර්ග සංවර්ධන වැඩසටහන - 2025 (2අදියර)
2025/11/07 දිනට ප්‍රගතිය

	

ග්‍රාමීය මාර්ග සංවර්ධන වැඩසටහන - 2025 (1 අදියර)
2025/10/22 දිනට ප්‍රගතිය
 
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය: සෙවනගල

	අනු අංකය
	ග්‍රාම නිලධාරී වසම
	මාර්ගයේ නම
	සංවර්ධනය කළ යූතු දුර (කිලෝමීටර්)
	පළල (අඩි)
	ප්‍රතිලාභී පවුල් සංඛ්‍යාව
	සංවර්ධනය කළ යූතු ආකාරය
	ඇස්තමේන්තුගත මුදල (රු.)
	ප්‍රගතිය

	01
	කටුපිලගම
	වලවේ ගග අසල (නිල් දිය මංකඩ) සිට උඩවලව බන්ට් එක දක්වා මාර්ගය

	2 1/2
	12
	500
	කාපට්
	50,000,000.00
	90%  වැඩ අවසන් කර ඇත


 

· ඉහත ව්‍යාපෘතිය මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ.












