| අනු අංකය | වසම | මාර්ගයේ නම | ප්‍රතිපාදන මුදල (රු.) | සාධ්‍යතා වාර්තා ලබා දී ඇත/නැත | ඇස්තමේන්තු සකස් කර ඇත/නැත | ගිවිසුම් ගත වී ඇත/නැත | භෞතික ප්‍රගතිය |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | මහගම | මහගම වසම ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාල මාවත කොන්ක්‍රීට් අතුරා සංවර්ධනය කිරිම | 2,000,000.00 | √ | √ | √ | වැඩ ආරම්භ කර ඇත. |
| 02 | හබරත්තාවෙල | හබරත්තාවෙල වසම හිගුරගෙදර කඩේ ඉදිරිපිට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් අතුරා සංවර්ධනය කිරිම | 2,000,000.00 | √ | √ | √ | වැඩ ආරම්භ කර ඇත. |
| 03 | හබරුගල | හබරුගල වසම වම් ඇල අසල සිට හබරුගල පාසල දක්වා ඇති මාර්ගයේ බෝක්කුව ඉදිකිරීම | 2,000,000.00 | √ | √ | - | - |
| 04 | කටුපිලගම | කටුපිලගම වසම ශ්‍රී කාවන්තිස්ස විහාරස්ථානය අසල සිට ගිනිගල්පැලැස්ස දක්වා ඇති මාර්ගයේ උපසේන කඩේ අසල C-2 ඇල හරහා කොන්ක්‍රීට් බෝක්කුව ඉදිකිරීම | 2,000,000.00 | √ | √ | √ | වැඩ ආරම්භ කර ඇත. |
| 05 | හබරළුවැව | හබරළුවැව වසම ජී.පියදාස මයා,728 දරණ නිවස අසල සිට ඉඩම් අංක 718/1, ජී.තුෂාර මහතාගේ නිවස අසල දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම හා බෝක්කුව ඉදිකිරීම | 2,000,000.00 | √ | √ | √ | - |
| 06 | මුතුමිණිගම | මුතුමිණිගම වසම පෙර පාසල අසල සිට පාසල් මාර්ගය දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම | 2,000,000.00 | √ | √ | √ | - |
| 07 | සෙවනගල | සෙවනගල වසම ලක්සිරිගම හා නවෝදාගම අතර මාර්ගය 176/2 සිට 110/1 දක්වා කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම | 2,000,000.00 | √ | √ | √ | වැඩ ආරම්භ කර ඇත. |

ග්‍රාමීය මාර්ග සංවර්ධන වැඩසටහන - 2025 (2අදියර)

2025/11/07 දිනට ප්‍රගතිය

ග්‍රාමීය මාර්ග සංවර්ධන වැඩසටහන - 2025 (1 අදියර)

2025/10/22 දිනට ප්‍රගතිය

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය: සෙවනගල

| අනු අංකය | ග්‍රාම නිලධාරී වසම | මාර්ගයේ නම | සංවර්ධනය කළ යූතු දුර (කිලෝමීටර්) | පළල (අඩි) | ප්‍රතිලාභී පවුල් සංඛ්‍යාව | සංවර්ධනය කළ යූතු ආකාරය | ඇස්තමේන්තුගත මුදල (රු.) | ප්‍රගතිය |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | කටුපිලගම | වලවේ ගග අසල (නිල් දිය මංකඩ) සිට උඩවලව බන්ට් එක දක්වා මාර්ගය | 2 1/2 | 12 | 500 | කාපට් | 50,000,000.00 | 90% වැඩ අවසන් කර ඇත |

- ඉහත ව්‍යාපෘතිය මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ.